技术分工

需要的图（详见群）

| 图表 | 需要优先完成的功能模块 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 图1：系统总体架构图 | 1. 后端API基础框架 2. 数据接入模块（电表/出行API） 3. 前端（小程序+网页）基础结构 | 架构图需要展示系统各层级的连接关系，必须先搭建好基础框架和数据通路 |
| 图2：碳积分核算核心流程图 | 1. behavior_log 行为记录模块 2. user_baseline 基准初始化 3. energy_record 用电等级计算 4. calculate_period_score 积分计算 | 流程图的核心逻辑依赖这些模块的实现，尤其是“变化率→分级→加权”流程 |
| 图3：核心数据库E-R图 | 1. 所有核心表结构建表 2. 表间外键关联设计 | ER图需基于实际数据库表结构，必须建好表才能画图 |
| 图4：UI图（多个页面） | 1. 小程序首页、个人中心、任务中心、荣誉榜界面开发 2. 管理后台基础界面 | 需要实际界面或至少高保真原型才能绘制UI图 |
| 图5：数据库概览界面 | 1. 管理后台的数据查询模块 2. 用户/行为/积分数据展示功能 | 这是管理端的功能，需要实现数据查询与展示 |
| 图6：积分分布特征分析图 | 1. 积分计算逻辑（含封顶和阈值） 2. 模拟数据生成脚本 3. 数据分析接口 | 需要实际或模拟运行积分计算，收集不同策略下的数据 |
| 表1：关键数据表结构示例 | 1. user_baseline、behavior_log、score_summary 表创建 | 表结构需从实际建表SQL中提取 |
| 表2：行为分级与加权系数表 | 1. score_rule 积分规则配置 2. incentive_rule 权重配置 | 需从配置表中提取实际数据 |
| 表3：试点预期性能指标对比表 | 1. 用户参与率统计功能 2. 节能变化率计算功能 3. 系统性能监控（响应延迟） | 需要实际运行数据或模拟数据支持 |

一、小程序（用户端）功能清单

小程序面向用户，提供参与绿色行为、查看积分、获取奖励等功能。以下是核心模块：

1. 用户登录与注册

手机号/学工号登录

绑定宿舍信息

自动初始化用电基准（后台调用 baseline_init）

2. 首页

✅ 个人积分总览

当前总积分、等级称号（如“黄金低碳者”）

本月排名（如“第23名”）

节能等级（L0-L3）及图标

✅ 用电基准展示

当前基准值（如“45.2度/月”）

基准类型标签（“个人基准”/“宿舍平均”）

本月用电量对比基准的进度条

✅ 快捷行为入口

“今日出行打卡”按钮（带状态：已打卡/未打卡）

“查看任务”按钮（显示新任务列表）

“记录行为”按钮（低碳行为）

查看排行榜

✅ 勋章展示区

最近获得的勋章（轮播或网格展示）

“查看更多”入口

✅ 系统通知

滚动公告（如“自适应权重调整公示”）

重要消息小红点

3. 行为记录模块

用电记录：支持查看历史用电记录，系统自动采集（无需用户手动）

- 用电记录（自动同步）

本月用电曲线图（对比基准线）

每日用电量列表

用电等级变化记录

申诉入口：如对用电数据有疑问

- 出行打卡（手动/自动）

今日打卡状态（定位校验）

出行方式选择（骑行/步行/公交）

打卡历史记录（日历视图）

防重复提交提示

- 任务中心

进行中任务列表（知识答题/挑战赛）

已完成任务（带积分奖励显示）

任务详情与参与按钮

任务进度追踪（如“7天低碳挑战”进度条）

任务参与：查看可参与任务，完成任务后自动获得积分

所有行为记录需调用 /api/v1/behavior/log 接口，确保幂等性

- 行为日历（整合视图）

日历视图展示每日行为记录

点击日期查看当日详细记录

颜色标记（绿色：有记录，灰色：无记录）

4. 积分与奖励模块- 激励中心

定位：展示积分价值、排行榜、兑换奖励

- 积分明细

按日/周/月筛选

积分来源明细（用电+出行+任务，带权重比例）

点击可查看详细计算过程（调用calculation_meta）

- 排行榜

个人榜：全校Top50（显示头像、昵称、积分）

宿舍榜：宿舍Top20（显示宿舍号、人均积分）

班级榜：班级Top10

- 兑换商城

虚拟商品展示（头像框、皮肤、课程表模板）

积分价格与库存

兑换记录查询

集体荣誉兑换区：如“低碳宿舍展示申请”

- 勋章墙

所有勋章展示（已获得/未获得）

勋章获取条件说明

勋章详情页（图标、名称、获得时间）

5. 个人中心

用户信息管理

用电基准查看与申诉入口

行为记录查询（可追溯）

消息中心（系统通知、奖励发放通知）

设置与反馈

四、个人中心页（Profile） - 账户与管理

定位：用户信息、设置、反馈入口

✅ 个人信息

头像、昵称、学号/工号

宿舍信息（可修改）

用电基准详情页入口

✅ 我的数据

累计节约用电量（估算值）

累计绿色出行里程

参与任务总数

✅ 消息中心

系统通知（规则变更、任务提醒）

奖励发放通知（获得勋章、排名奖励）

申诉处理反馈

✅ 设置与帮助

修改密码

关于我们（系统介绍）

常见问题FAQ

反馈与建议入口

隐私政策

✅ 重要入口

“查看我的行为日志”（跳转到行为记录页）

“用电基准申诉”

“积分计算说明”文档

五、宿舍/集体页（Community）- 社交与集体荣誉

定位：增强集体参与感，推动宿舍/班级竞争

✅ 我的宿舍

宿舍成员列表（匿名化显示）

宿舍本月总积分与排名

宿舍用电对比（人均）

“申请低碳宿舍”入口

低碳活动通知

✅ 低碳动态

校园低碳新闻

优秀案例展示（用户投稿）

活动照片墙

六、任务详情/答题页（Task Detail）- 临时页面

定位：任务参与的具体界面

任务标题与描述

参与按钮/答题表单

倒计时（限时任务）

提交成功反馈

积分奖励提示

关键用户体验细节

1. 即时反馈

行为记录成功 → 显示“+X积分”动画

获得勋章 → 全屏庆祝动效

排名提升 → 推送通知（可选

2. 数据透明

每个积分可点击查看来源

用电等级旁显示“如何提升”提示（可选

权重调整时显示“为什么调整”-------消息通知

3. 防作弊提示

重复打卡提示：“今日已打卡”

单一行为警告：“请参与更多低碳行为获取更高积分”

异常用电提示：“您的用电数据异常，请确认”

网页端（管理后台）功能架构-----如果用ruoyi框架日志、权限是可以复用的（看你是否要用）

一、登录与权限管理（等所有的都做完再修改可见权限即可

多角色登录：

超级管理员（全权限）

运营人员（查看数据、发布任务）

审计员（查看日志、审核操作）

数据管理员（配置规则、权重调整）

权限控制（RBAC）：不同角色仅可访问授权模块

二、仪表盘（Dashboard）---------可视化用户数据（相当于驾驶舱）

实时数据卡片：

今日行为记录数

本月积分发放总数

活跃用户数 / 总注册用户数

系统健康状态（任务执行成功率）

趋势图表：

用户参与率趋势（折线图）

节能效果趋势（平均变化率）

积分发放分布（饼图：用电/出行/任务）

异常预警面板：

单一维度刷分用户列表

激励上限触发记录

任务执行失败告警

三、用户管理模块

用户列表：

支持按学号、宿舍、等级、积分范围搜索

批量导出用户数据

用户详情页：

基本信息、用电基准（类型、值、状态）

行为记录查询（按日期筛选）

积分明细（按周期查看）

可手动调整基准（需填写理由，记录审计日志）

批量操作：

批量初始化基准

批量冻结/解冻用户

四、行为数据管理

行为日志查询（behavior_log表）：

按用户、类型、日期筛选

查看数据来源（data_source）、校验状态

支持手动标记无效数据

用电记录管理（energy_record）：

月度等级计算记录查询

支持手动复核等级（review_flag）

导出月度用电报告

五、规则配置中心（核心）-------规则管理

1. 积分规则配置（score_rule）

表格展示当前生效规则

支持新增/编辑规则（需指定生效时间、版本号）

历史版本对比查看（可选

变更审计日志（score_rule_change_log）独立查询

2. 行为权重配置（incentive_rule）

当前权重展示（能源/出行/任务）

待审核权重调整列表（来自quarterly_weight_adjustment）

审核通过/拒绝功能（需填写审核意见）

调整历史记录查看（adjustment_history JSON可视化）

3. 激励上限规则配置（cap_rule）

按场景配置上限比例（单一能源/单一出行/单一任务/高贡献度）

支持时间范围设定

实时查看触发记录

4. 勋章规则配置（badge_rule）

新增/编辑勋章（条件支持：积分/排名/连续达标）

上传勋章图标

查看用户勋章获取情况

六、任务管理模块

任务发布：

创建任务（知识答题/挑战赛/作品提交）

设定任务周期、积分奖励

支持富文本任务描述

任务参与统计：

参与人数、完成率

用户提交内容审核（如创意作品）

任务日志：查看用户任务完成记录

七、数据统计与报表

自定义报表生成：

选择指标（参与率、平均变化率、积分分布）

选择时间范围（日/周/月/季度）

导出Excel/PDF

排行榜数据查看：

个人榜、宿舍榜、班级榜

支持按周期筛选

自适应调整效果评估：

调整前后对比数据

参与率与效果趋势关联分析

八、系统运维中心

1. 定时任务管理

查看任务列表（月度计算、权重调整、基准复核）

任务执行日志查询

手动触发任务执行（支持参数输入）

2. 系统配置

基础参数设置（如：基准更新周期、参与率阈值）

缓存管理（Redis查看与清理

接口限流配置

3. 数据迁移工具

历史数据导入界面（支持Excel上传）

迁移任务进度监控

数据校验报告

九、安全与审计模块

1. 操作审计日志

管理员操作记录查询（谁、何时、做了什么）

核心表变更记录（UPDATE/DELETE审计）

支持导出审计报告

2. 接口调用监控

接口调用频率统计

异常请求告警（如频繁重复提交）

API密钥管理

3. 异常行为处理

标记疑似刷分用户

手动触发积分重算

冻结用户权限

十、通知与公告

系统公告发布：

自适应调整公示

任务发布通知

规则变更通知

用户消息推送记录：

查看已发送消息

支持批量推送通知

4人团队功能板块分工方案----鉴于sjq需要写大量文档，就按3个人分

成员A：用户与行为数据板块-------------------------------------------LWJ

核心职责：用户账户体系、行为数据采集与校验、用电基准管理

用户体系：

小程序：登录/注册、个人中心（除积分部分）、宿舍绑定

管理端：用户列表/详情、宿舍管理、批量操作

行为数据：

小程序：出行打卡页面、行为日历、任务参与入口

管理端：行为日志（behavior_log）查询与校验

用电基准：

基准初始化（baseline_init）、季度复核（baseline_review）

管理端：基准查看与手动调整

数据库主责：

user_baseline

behavior_log

user_info (需设计)

dorm_info (需设计)

交付物：可登录的用户系统、可记录和查询行为数据的完整流程。

成员B：积分计算与激励板块-----------------------------------------------------FPR

核心职责：积分计算全流程、激励上限、排行榜

用电分级：

月度用电计算（monthly_energy_calculation）

等级判定（calc_level）

积分计算引擎：

月度积分计算（calculate_period_score）

权重合成与上限应用（apply_cap）

排行榜与奖励：

小程序：个人/宿舍/班级排行榜

积分明细页面（展示计算过程）

管理端：排行榜数据查看、奖励记录

数据库主责：

energy_record

score_summary

reward_record (需设计，记录排行榜奖励)

交付物：从用电数据到最终积分排名的完整计算与展示链路。

成员C：规则配置与任务板块-----------------------------------------------------XCR

核心职责：所有可配置规则、任务系统、自适应调整

规则配置中心：

管理端：积分规则（score_rule）、上限规则（cap_rule）、勋章规则（badge_rule）的CRUD

规则变更审计日志（score_rule_change_log）

任务系统：

管理端：任务发布、审核、统计

小程序：任务中心、任务详情与参与

自适应权重调整：

季度调整任务（quarterly_weight_adjustment）

权重审核流程（review_weight_adjustment）

数据库主责：

score_rule

cap_rule

badge_rule

incentive_rule

task (需设计)

交付物：可动态配置所有规则的后台、完整的任务发布与参与流程、权重调整流程。

成员D：运维、数据与可视化板块--------------------------------------------------LWJ

核心职责：系统监控、数据报表、管理后台仪表盘、基础运维

管理后台仪表盘：

数据卡片（用户数、积分总数等）

趋势图表（参与率、节能效果）

异常预警面板

数据统计与报表：

自定义报表生成与导出

试点性能指标统计（参与率、变化率、响应延迟）

系统运维：

定时任务管理界面（触发、查看日志）

系统配置（缓存管理、参数设置）

数据迁移工具界面

安全与审计：

操作审计日志查询

接口监控面板

数据库主责：

监控与日志相关表

报表缓存表

交付物：功能完整的管理后台驾驶舱、数据报表系统、运维监控界面。

详细技术分工对照表

一、小程序（用户端）功能清单

1. 用户登录与注册A

手机号/学工号登录

绑定宿舍信息

自动初始化用电基准（后台调用 baseline_init）

2. 首页

✅ 个人积分总览（当前总积分、等级称号、本月排名、节能等级L0-L3） → B

✅ 用电基准展示（当前基准值、类型标签、进度条） → A

✅ 快捷行为入口（今日出行打卡、查看任务、低碳行为、查看排行榜） → A（打卡）、C（任务）、B（排行榜）

✅ 勋章展示区（我的成就：最近获得勋章、查看更多入口） → C

✅ 系统通知（公告/消息小红点） → D

3. 行为记录模块

用电记录（自动同步） → A

本月用电曲线图 → A

每日用电量列表 → A

用电等级变化记录 → B

申诉入口 → A

出行打卡（手动/自动） → A

今日打卡状态、出行方式选择 → A

打卡历史记录（日历视图） → A

防重复提交提示 → A

任务中心 → C

进行中任务列表 → C

已完成任务（带积分奖励） → C

任务详情与参与按钮 → C

任务进度追踪 → C

行为日历（整合视图） → A

日历视图展示每日行为记录 → A

点击日期查看当日详细记录 → A

颜色标记 → A

4. 积分与奖励模块

积分明细（按日/周/月筛选、来源明细、计算过程查看） → B

排行榜（个人榜、宿舍榜、班级榜） → B

兑换商城（虚拟商品展示、积分价格、兑换记录） → B

勋章墙（所有勋章展示、获取条件说明） → C

5. 个人中心

个人信息（头像、昵称、学号/工号、宿舍信息） → A

我的数据（累计节约用电、累计出行里程、参与任务总数） → A（数据）、B（积分统计）

消息中心（系统通知、奖励通知、申诉反馈） → D

设置与帮助（修改密码、关于我们、FAQ、反馈、隐私政策） → A

重要入口（查看行为日志、用电基准申诉、积分计算说明） → A（日志/申诉）、B（说明）

6. 宿舍/集体页

我的宿舍（成员列表、宿舍积分排名、用电对比、申请低碳宿舍） → A（宿舍信息）、B（排名）

低碳动态（校园新闻、优秀案例、活动照片墙） → D（内容管理）

7. 任务详情/答题页

任务标题与描述 → C

参与按钮/答题表单 → C

倒计时（限时任务） → C

提交成功反馈 → C

积分奖励提示 → C

二、网页端（管理后台）功能架构

1. 登录与权限管理

多角色登录（超级管理员、运营、审计员、数据管理员） → A（用户体系）

权限控制（RBAC） → A

2. 仪表盘（Dashboard）

实时数据卡片（今日行为数、积分总数、活跃用户数、系统健康状态） → D

趋势图表（用户参与率、节能效果、积分分布） → D

异常预警面板（刷分用户、上限触发记录、任务失败告警） → D

3. 用户管理模块

用户列表（搜索、导出） → A

用户详情页（基本信息、用电基准、行为记录、积分明细） → A

批量操作（初始化基准、冻结/解冻） → A

4. 行为数据管理

行为日志查询（behavior_log） → A

用电记录管理（energy_record） → B

5. 规则配置中心

积分规则配置（score_rule） → C

行为权重配置（incentive_rule） → C

激励上限规则配置（cap_rule） → C

勋章规则配置（badge_rule） → C

6. 任务管理模块

任务发布（创建、设定积分、富文本描述） → C

任务参与统计（人数、完成率、内容审核） → C

任务日志 → C

7. 数据统计与报表

自定义报表生成（指标选择、时间范围、导出） → D

排行榜数据查看 → B

自适应调整效果评估 → D

8. 系统运维中心

定时任务管理（查看、触发、日志） → D

系统配置（参数设置、缓存管理、限流配置） → D

数据迁移工具（导入、监控、校验） → D

9. 安全与审计模块

操作审计日志（查询、导出） → D

接口调用监控（频率统计、异常告警） → D

异常行为处理（标记用户、触发重算、冻结权限） → D

10. 通知与公告

系统公告发布（自适应调整、任务发布、规则变更） → D

用户消息推送记录 → D